Оперативная информация

о ходе реконструкции МАОУ СОШ № 41

1. Окончено оформление увеличения земельного участка под строительство здания школы за счет домов частного сектора и предприятия «Протон».
2. Утвержден проект здания школы на 925 мест.
3. Утвержденный проект проходит процесс экспертизы.
4. Подписано распоряжение о сносе зданий школы №41 в комитете по строительству г. Екатеринбурга.
5. Изысканы средства на снос здания школы № 41.